Temeljem članka 47. Statuta Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 04/18) općinski načelnik Bruno Hranić podnosi Općinskom vijeću

**I Z V J E Š T A J O I Z V R Š E N J U P R O G R A M A**

**gradnje objekata društvene infrastrukture**

**na području Općine Vidovec u 2019. godini**

**I.**

 2. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec u 2019. godini ( ''Službeni vjesnik Varaždinske županije'' broj 30/19, 64/19 i 94/19) planirana su sredstva za izgradnju objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec , a izvršena kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** | **IZVRŠENA VRIJEDNOST** |
| Izgradnja građevine društvene namjene - Izgradnja dječjeg vrtića u Vidovcu | 7.000.000,00 kn | 6.998.910,75 kn |
| Priključak struje za Dječji vrtić u Vidovcu | 130.000,00 kn | 79.780,00 kn |
| Oprema za Dječji vrtić u Vidovcu |  0,00 kn | 0,00 kn |
| Zgrade kulturnih institucija- izgradanja etno kuće |  810.000,00 kn | 809.751,82 kn |
| Oprema- Etno kuća u Vidovcu |  249.700,00 kn | 249.603,16 kn |
| Dodatna ulaganja na građ. objektima- vinogradarska kuća Tužno | 30.000,00 kn | 26.868,75 kn |
| Oprema- dječje igralište u Vidovcu | 0,00 kn | 0,00 kn |
| **UKUPNO**  | **8.219.700,00 kn**  | **8.164.914,48 kn** |

**II.**

Za realizaciju ovih aktivnosti u Proračunu Općine Vidovec za 2019. godinu planirana su ukupna sredstva u visini od **8.219.700,00** kuna, a tokom 2019. godine za realizaciju navedenih aktivnosti utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od **8.164.914,48** kuna koja su prikupljena iz namjenskih prihoda od zaduživanja, odnosno odobrenog kredita za izgradnju vrtića u iznosu od 5.765.362,25 kuna, prihoda iz državnog proračuna u iznosu od 1.197.408,72 kuna (1.004.408,72 kuna za izgradnju vrtića te 193.000,00 kuna za izgradnju etno kuće) te općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.202.143,51 kuna.

**III.**

Ovaj izvještaj objavit će se u ''Službenom vjesniku Varaždinske županije''.

KLASA: 400-08/19-01/02

URBROJ: 2186/10-02/1-20-07

Vidovec, 27.05.2020.

 Općinski načelnik

 Bruno Hranić